****Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información

Programación 1

Ing.Esduardo Del Águila

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Actividad | Fecha de Inicio | Fecha Final | Responsable | %Terminación |
| 1. | Gitthub | 03/02/2020 | 06/02/2020 | Coordinadora y Grupal | 80% |
| 2. | Diagrama de Contexto | 03/02/2020 | 06/02/2020 | Jaqueline Carrera y Alejandro Jerónimo | 75% |
| 3. | Diagrama Cero | 03/02/2020 | 06/02/2020 | Rita Sipaque y Carlos Flores | 75% |
| 4. | Modelo I |  |  |  |  |
|  | Diagrama Hijo 1.1 | 11/02/2020 | 13/02/2020 | Diana Victores y Luis Sosa | 70% |
|  | Diagrama Flujo | 11/02/2020 | 13/02/2020 | Rita Sipaque y Carlos Flores | 75% |
|  | Programa | 14/02/2020 | 20/02/2020 | Grupal | 55% |
|  | Diagrama Hijo 1.2 | 11/02/2020 | 13/02/2020 | Diana Victores y Luis Sosa | 50% |
|  | Diagrama flujo | 11/02/2020 | 13/02/2020 | Jaqueline Carrera y Alejandro Jerónimo | % |
|  | Programa | 14/02/2020 | 20/02/2020 | Grupal | 40% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrantes | Diagramas (Contexto ,Cero ,Hijos )  Terminación % | Diagramas de Flujo  Terminación % | Programa (Java ,c++)  Terminación % |
| Alejandro Jerónimo | Diagrama de Contexto =90% | 90% | 80% |
| Jaqueline Carrera | Diagrama de Contexto =90% | 90% | 80% |
| Diana Victores | Diagrama de Hijo,Hijo1.1,Hijo 1.2=80% | 80% | 90% |
| Luis Sosa | Diagrama de Hijo,Hijo1.1,Hijo 1.2=95% | 85% | 90% |
| Rita Sipaque | Diagrama de Cero = 85% | 90% | 85% |
| Carlo Flores | Diagrama de Cero =85% | 90% | 85% |